Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 海东市2020年市直单位牵头项目计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模及主要建设内容 | 建设地点 | 建设年限 | 总投资 | 截至2019年完成投资 | 2020年计划完成投资 | 预计开复工时间 | 项目责任单位及责任人 |  | 市政府分管领导 | 备注 |
|  | 合计（191项） |  |  |  |  | 2544107 | 518057 | 671234 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（121项） |  |  |  |  | 1534130 | 518057 | 596689 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（64项） |  |  |  |  | 837895 | 518057 | 214092 |  |  |  |  |  |
|  | 新建(57项) |  |  |  |  | 696235 |  | 382596 |  |  |  |  |  |
|  | 谋划项目（70项） |  |  |  |  | 1009977 |  | 74546 |  |  |  |  |  |
| 一、市发展改革委项目（3项） |  |  |  |  |  | 110304 |  | 62360 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（2项） |  |  |  |  | 80304 |  | 62360 |  |  |  |  |  |
|  | 新建（2项） |  |  |  |  | 80304 |  | 62360 |  |  |  |  |  |
| ☆1 | 化隆县、循化县天然气输配管道工程 | 新建 | 场站、高压管道、次高压管道、中压管道及辅助设施铺设主管道155公里 | 化隆县 | 2020-2021 | 46700 |  | 37360 | 2020年3月 | 市发展改革委 马文选 |  | 马杰 |  |
| ☆2 | 乐都区液化天然气储运调峰（政府储气）项目 | 新建 | 建设15000方天然气储气罐 | 乐都区、民和县 | 2020-2021 | 33604 |  | 25000 | 2020年5月 | 市发展改革委马文选 |  | 马杰 |  |
|  | 谋划项目（1项） |  |  |  |  | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市垃圾焚烧厂项目 | 新建 | 总占地面积1100平方米，其中焚烧区占地面积约720平方米 | 乐都区 | 2021-2022 | 30000 |  |  |  | 市发展改革委 马文选 市城管局 赵明军 |  | 马杰 白万奎 |  |
| 二、市教育局项目（11项） |  |  |  |  |  | 106749 | 3502 | 22029 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（6项） |  |  |  |  | 25654 | 3502 | 18529 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（3项） |  |  |  |  | 8556 | 3502 | 5054 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市第一中学（新校区）配套工程 | 续建 | 市第一中学（新校区）水电气接入、绿化等配套工程 | 乐都区 | 2019-2020 | 1916 | 208 | 1708 | 2020年3月 | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
| 2 | 海东市第二中学校园环境改造提升工程 | 续建 | 178亩校园管网改造、景观改造提升，既有建筑外立面装饰，教学楼、学生公寓粉刷、卫生间改造等 | 平安区 | 2019-2020 | 4560 | 2214 | 2346 | 2020年3月 | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
| 3 | 海东市第三中学扩建项目 | 续建 | 新建图书楼、文体楼及运动场看台，建筑面积8000平方米 | 乐都区 | 2019-2020 | 2080 | 1080 | 1000 | 2020年3月 | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
|  | 新建（3项） |  |  |  |  | 17098 |  | 13475 |  |  |  |  |  |
| ☆1 | 市第一中学（老校区）改造提升工程 | 新建 | 改造现有18200平方米校舍，新建食堂1275平方米，改造提升校园环境 | 乐都区 | 2020 | 5465 |  | 5465 | 2020年7月 | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
| ☆3 | 市第三中学校园环境改造提升工程（一期） | 新建 | 完成在建项目配套管网等附属设施工程，新征地围墙、绿化等工程 | 乐都区 | 2020 | 1000 |  | 1000 | 2020年3月 | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
| ☆4 | 市第四中学扩建工程 | 新建 | 新建校舍18607平方米，改造校舍12162平方米，建300米田径运动场，校园景观整体提升 | 乐都区 | 2020-2021 | 10633 |  | 7010 | 2020年3月 | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
|  | 谋划项目（5项） |  |  |  |  | 81095 |  | 3500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市特殊教育学校 | 新建 | 残疾学生规模200人，辐射学前至高中阶段。征地30亩，新建校舍12000平方米，建设总图及附属设施工程，配备仪器设备 | 乐都区 | 2021-2022 | 5360 |  | 1000 |  | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
| 2 | 海东市青少年学生校外实践基地 | 新建 | 按日接待学生活动2000人次设计。征地200亩，新建活动用房50000平方米 | 乐都区 | 2020-2022 | 25000 |  | 2000 |  | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
| 3 | 海东市第五中学 | 新建 | 学校规模2400人，全寄宿制管理。利用原平安区职业学校校舍扩建，征地45亩，新建校舍45000平方米 | 平安区 | 2021-2023 | 22300 |  |  |  | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
| 4 | 海东市第六中学 | 新建 | 学校规模2400人，全寄宿制管理。征地150亩，新建校舍60000平方米 | 海东河湟新区 | 2021-2023 | 25800 |  |  |  | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
| 5 | 海东市中小学厕所革命 | 新建 | 乐都、平安两区30所中小学，市属4所学校“厕所革命”工程：拆除旱厕，水厕入楼。 | 乐都区平安区 | 2020-2023 | 2635 |  | 500 |  | 市教育局 周永善 |  | 袁波 |  |
| 三、市科技局项目（5项） |  |  |  |  |  | 55377 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 谋划项目（5项） |  |  |  |  | 55377 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市科学技术馆 | 新建 | 总建筑面积12506m2，其中，地上建筑面积8946m2，地下建筑面积3560m2；配套建设科技馆室外工程。 | 海东市 | 2021-2022 | 15377 |  |  |  | 市科技局 贺生杰 |  | 袁林 |  |
| 2 | 智慧农业“互联网+”建设项目 | 新建 | （1）依托海东农业园区建立智能化科技管理集控中心1个，包涵用于科技培训、远程监控、动态数据分析统计和成果展示功能的高清显示屏一套。 (2)研发海东农业园区科技智能化管理服务平台一个，主要包括可视化 管理、统计、信息服务和物联网及视频设备等数据采集功能。 (3) 实现示范区各生产环节温度、水、肥实现计算机调控，从栽培管理到采收包装建成一整套完整的规范化智能运行体系。 | 海东市 | 2020-2024 | 3000 |  |  |  | 市科技局 贺生杰 |  | 袁林 |  |
| 3 | 青稞酒科技研发中心建设项目 | 新建 | 建成精深加工、研发、质检等为一体的青稞酒研究检测中心1处 ，研发中心依托高校和科研院所的力量，与企业结成产学研为一体的科技合作联盟，使中心成为集科技攻关、技术推广、技术培训、产品研发。产品检测、信息服务为一体的平台。 | 互助县 | 2020-2024 | 25000 |  |  |  | 市科技局 贺生杰 |  | 袁林 |  |
| 4 | 科技“双创”建设项目 | 新建 | （1）建设国家级高新技术企业不少于5家，省级科技型企业不少于15家 （2）建设村级益农信息社。积极开展农村重要的“四类服务”即“公益服务、便民服务、电子商务、培训体验服务”推进农村信息一体建设。 （3）培育和建设海东市工程技术研究中心2家、科技孵化器1家、众创空间2家 （4）建设县区特色产业重点实验室 （5）新品种，新技术引进不少于100项的目标；科技成果不少于20项 | 海东市 | 2020-2024 | 10000 |  |  |  | 市科技局 贺生杰 |  | 袁林 |  |
| 5 | 富硒农畜产品科技研发中心建设项目 | 新建 | （1）建成富硒产品关键性技术攻关、生产工艺研究、综合性产品研发为一体的富硒农畜产品科技研发中心一处。 （2）对富硒农产品制种和畜牧产品良种改造重点研究。 | 海东市 | 2020-2024 | 2000 |  |  |  | 市科技局 贺生杰 |  | 袁林 |  |
| 四、市公安局项目（9项） |  |  |  |  |  | 44242 | 7071 | 3328 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（2项） |  |  |  |  | 10399 | 7071 | 3328 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（2项） |  |  |  |  | 10399 | 7071 | 3328 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市公安局交通警察支队公安业务技术用房建设项目 | 续建 | 总建筑面积7470平方米及相应的辅助及公用设施工程 | 乐都区 | 2016-2020 | 2300 | 572 | 1728 | 2020年3月 | 市公安局 交警支队 王英奎 |  | 熊嘉泓 |  |
| 2 | 海东市公安局特警基础设施及保障性公租房项目 | 续建 | 总建筑面积22200平方米，其中基础设施139000平方米、公租房8300平方米及旧楼改造5500平方米和相应配套设施 | 平安区 | 2016-2020 | 8099 | 6499 | 1600 | 2020年6月 | 市公安局 韩龙 |  | 熊嘉泓 |  |
|  | 谋划项目（7项） |  |  |  |  | 33843 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市公安局看守所 | 新建 | 总建筑面积21705平方米，主要建设看守所及配套设施 | 乐都区 | 2021-2023 | 7379 |  |  |  | 市公安局 韩龙 |  | 熊嘉泓 |  |
| 2 | 海东市公安局技术通讯中心综合业务技术用房 | 新建 | 总建筑面积30610平方米，主要建设综合业务技术用房及配套设施 | 乐都区 | 2021-2023 | 15408 |  |  |  | 市公安局 韩龙 |  | 熊嘉泓 |  |
| 3 | 海东市刑事技术研究所 | 新建 | 总建筑面积3000平方米，主要建设刑事技术实验室 | 乐都区 | 2021-2023 | 1020 |  |  |  | 市公安局 韩龙 |  | 熊嘉泓 |  |
| 4 | 海东市拘留所 | 新建 | 总建设面积4341平方米，主要建设关押容量100人的监管场所 | 乐都区 | 2021-2023 | 1475 |  |  |  | 市公安局 韩龙 |  | 熊嘉泓 |  |
| 5 | 海东市公安局强制戒毒所 | 新建 | 总建筑面积8682平方米，主要建设关押200人的戒毒所 | 乐都区 | 2021-2023 | 2951 |  |  |  | 市公安局 韩龙 |  | 熊嘉泓 |  |
| 6 | 海东市公安局警务技能训练基地 | 新建 | 总建设面积15000平方米，保障同期培训规模300人 | 乐都区 | 2021-2023 | 5100 |  |  |  | 市公安局 韩龙 |  | 熊嘉泓 |  |
| 7 | 海东市公安局物资储备库 | 新建 | 总建设面积1500平方米 | 乐都区 | 2021-2023 | 510 |  |  |  | 市公安局 韩龙 |  | 熊嘉泓 |  |
| 五、市民政局项目（6项） |  |  |  |  |  | 31352 | 5581 | 13771 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（4项） |  |  |  |  | 15352 | 5581 | 9771 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（3项） |  |  |  |  | 11952 | 5581 | 6371 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市养老示范基地二期 | 续建 | 建筑面积25000平方米的业务用房，床位500张，附属设备设施 | 乐都 | 2018-2020 | 9696 | 5466 | 4230 | 2020年3月 | 市民政局 三永昌 |  | 张胜源 |  |
| 2 | 海东市社会组织服务中心 | 续建 | 建筑面积5000平方米的业务用房及附属设备设施 | 乐都 | 2019-2020 | 1500 | 100 | 1400 | 2020年3月 | 市民政局 三永昌 |  | 张胜源 |  |
| 3 | 海东福利中心及1号老年养护楼能力提升 | 改建 | 室外设施改造及设备购置 | 乐都 | 2019-2020 | 756 | 15 | 741 | 2020年3月 | 市民政局 三永昌 |  | 张胜源 |  |
|  | 新建（1项） |  |  |  |  | 3400 |  | 3400 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市养老示范基地附属设施建设工程 | 改建 | 绿化、硬化7.7万平方米围墙2000米院内道路、给排水管网、天然气管道、室外消防、供电设备等 | 乐都 | 2020 | 3400 |  | 3400 | 2020年5月 | 市民政局 三永昌 |  | 张胜源 |  |
|  | 谋划项目（2项） |  |  |  |  | 16000 |  | 4000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市医养中心 | 新建 | 新建20000平方米业务用房一栋，设置床位400张，并配置内部设施 | 乐都 | 2020-2021 | 8000 |  | 1000 | 2020年10月 | 市民政局 三永昌 |  | 张胜源 |  |
| 2 | 中惠信瑞海东寿乐公墓（招商引资项目） | 新建 | 新建179800平方米经营性公墓一处 | 乐都 | 2020-2021 | 8000 |  | 3000 | 2020年7月 | 市民政局 三永昌 |  | 张胜源 |  |
| 六、市生态环境局项目（23项） |  |  |  |  |  | 167100 | 33449 | 99435 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（19项） |  |  |  |  | 133944 | 33449 | 99435 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（8项） |  |  |  |  | 60215 | 33449 | 26156 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄河流域官亭—中川水污染治理项目 | 续建 | 新建日处理3000吨污水处理厂1座，铺设污水管网41.3km。建设20亩尾水湿地景观一处。 | 民和县 | 2016-2020 | 3000 | 2436 | 564 | 2020年6月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 2 | 湟水流域巴州沟污染防治与生态修复工程 | 续建 | 重点实施流域内截污纳管、河道环境问题整治、生态河床、生态河岸的物理构建、水资源合理调度、农村分散式污水处理示范技术模式应用、河道天然湿地恢复、人工湿地建设、沉沙排水设施建设和小养殖、小屠宰等企业的取缔及生态景观建设，开展巴州沟至湟水入口段的水污染防治与水生态修复。 | 民和县 | 2016-2020 | 7250 | 4401 | 2849 | 2020年6月 | 市生态环境局曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 3 | 互助县塘川河支流污染源治理工程 | 续建 | （1）在沙塘川河东岸的吉家岭村、联大村、高羌村；沙塘川河西岸的岩崖村、东家沟村、刘李山村、泉湾、刘家庄建设分散式污水处理设施。 （2）对互助县第一污水处理厂实施原位提标改造。 （3）在互助县城城区段、第二污水处理厂段、威斯顿淀粉厂段河床建设潜流涵水生态净化床。 | 互助县 | 2018-2020 | 9500 | 1215 | 8285 | 2020年3月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 4 | 湟水（民和段）上游水环境综合治理与修复项目 | 续建 | 1、通过实施截污纳管工程对巴州河沟口上游所有现存排污口进行整治。2、对巴州河入湟水口段实施水生态修复工程。3、对湟水民和桥青海段河道实施生态护岸工程。 | 民和县 | 2017-2020 | 6200 | 1780 | 4420 | 2020年6月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 5 | 湟水流域白沈沟支流污染源治理工程 | 续建 | 1、构建生态缓冲带25公里；2、白沈沟入湟水河口建设水体自净能力提升修复工程4公里；3、整治白沈沟河流域各类排污口96个，建设纳污管网9.2公里；4、建设河岸植物建植260亩；5、建设白沈沟污水主管网27.6公里，管径DN400~500（地方配套） | 平安区 | 2017-2020 | 8983 | 6000 | 2983 | 2020年3月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 6 | 2018年农村环境综合整治项目 | 续建 | 共实施253个村庄。项目主要为240个村庄购置垃圾桶2713个、摆臂式垃圾斗1282个、保洁工具1212套、项目识别牌239个，摆臂式垃圾车30辆、四轮自卸车239辆、三轮自卸车1辆，建设压缩式垃圾中转站1座，公共卫生厕所240座和13个村庄的污水管网工程。 | 六县区 | 2019-2020 | 12311 | 7884 | 4427 | 2020年3月 | 市生态环境局曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 7 | 2017年农村环境综合整治项目 | 续建 | 实施181个村庄，项目安排生活垃圾治理资金4435万元，生活污水收集处理1265万元，移民点及提高整治村庄资金11万元，生活垃圾高温热解处理资金873万元。项目内容包括购置户外垃圾桶1181个、摆臂式垃圾斗873个、保洁工具936套、摆臂式垃圾车32辆、四轮自卸车179辆、公共卫生厕所146座、生活垃圾高温热解处理设施2套。 | 六县区 | 2019-2020 | 6584 | 5844 | 740 | 2020年3月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 8 | 海东市综合检测中心项目 | 续建 | 总占地面积为8399.2平方米，建筑总面积为15615.6平方米，其中地下建筑面积为3621.8平方米，环境监测实验面积为3550平方米，环境监察执法面积为1000平方米，食药安全检测实验面积为2510平方米，农畜产品质量检测中心面积为1040平方米，人力资源创业基地面积为2400平方米，公摊面积1493.8平方米。 | 平安区 | 2017-2021 | 6387 | 3890 | 1887 | 2020年3月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
|  | 新建（11项） |  |  |  |  | 73729 |  | 73279 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市大气网格化管理项目 | 续建 | 以海东市及其周边地区作为研究区域，建立符合海东市特色的大气环境质量网格化监管体系，通过网格化管理，精准掌握本区的大气环境质量实时变化情况，以支持科学高效的环境管理决策和精准控制的需要。 | 海东市 | 2020 | 132 |  | 132 | 2020年3月 | 市生态环境局曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 2 | 城市降尘监测项目、城市VOCs自动监测站建设项目 | 续建 | 1、城市降尘采集设备12套，乐都、平安、民和、互助、化隆、循化各设1个控制监测点、1个参照点； 2、恒温恒湿称重系统1套（含恒温恒湿装置、称量装置、数据分析系统），安装在海东市环境监测站实验室，用于降尘称量分析（55万元）； 3、城市VOCs自动监测站2个，平安、乐都各建1座（包括VOCS自动监测设备、站房、采样系统、工控机、数显仪、气象参数等） | 海东市 | 2020 | 348 |  | 348 | 2020年3月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 3 | 柴油货车和非道路移动机械整治项目 | 续建 | 抽查核验车辆车载诊断系统（OBD）、污染控制装置、环保信息随车清单、抽测部分车型的道路实际排放情况；加强对新生产销售发动机和非道路移动机械的监督检查，重点查验污染控制装置、环保信息标签等；完成非道路移动机械摸底调查和编码登记，推进排放不达标工程机械清洁化改造和淘汰工作。 | 海东市 | 2020 | 120 |  | 120 | 2020年3月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 4 | 湟水流域引胜沟支流水污染防治与生态修复 | 新建 | 重点实施流域内排水工程：截污纳管、河道环境问题整治、生态矩阵护岸护坡衬建设、农村分散式污水处理示范、“农家乐”污水排放设施完善和各类用水科学调度等开展引胜沟（河道)水污染防治与生态修复工程。 | 乐都区 | 2020 | 6480 |  | 6480 | 2020年3月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 5 | 黄河流域清水河支流水生态保护于修复工程 | 新建 | 1、对河岸两侧河道自然岸线实施整治修复；2、对项目区域内33处各类排污口和农灌退水口进行整治；3、新建生态护岸工程8公里，降低河道冲刷，进一步确保下游输水安全和水质保障；4、进行河床生态矩阵布设工程，生态矩阵长2公里。 | 循化县 | 2020 | 3200 |  | 3200 | 2020年6月 | 市生态环境局曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 6 | 化隆县巴燕沟流域环境综合整治及生态修复项目 | 新建 | 1、结合巴燕沟小流域地形和地貌特征，在河道两岸适宜位置建设表流人工湿地4处；2、河道两岸建设生态护岸护坡；3、建设生态矩阵，总长度为4公里，面积为12000平方米；4、河沿岸5处建设生态隔离缓冲带；5、巴燕沟河道两侧100米范围内垃圾进行收集清运；6、河道段设置环保宣传警示牌10块；7、巴燕沟沿岸地区生态环境保护管理体系建设。 | 化隆县 | 2020 | 1890 |  | 1890 | 2020年6月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 7 | 平安区小南川生态环境综合治理项目 | 新建 | 在流域内建设生物净化系统、涵水生物吸附净化带灯水生态修复工程，对河道内现有护岸进行生态化改造，改善水环境及水生态系统；开展流域内生活污水直排口、农灌退水口等排污口综合整治工程；开展垃圾清运、底泥疏浚等工作。 | 平安区 | 2020-2021 | 1500 |  | 1050 | 2020年8月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 8 | 平安区湟水河流域祁家川支流生态修复项目 | 新建 | 1、建设复合流潜流人工湿地；2、建设表流人工湿地；3、建设生态景观与实施绿化工程；4、建设沉砂池1座；5、建设管理房一座，面积45m2，建设工具房1座，建设生态跌水坝4座。 | 平安区 | 2020 | 1900 |  | 1900 | 2020年6月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 9 | 2019年农村生活污水治理项目 | 新建 | 实施平安区5个村庄农村生活污水治理项目。 | 平安区 | 2020 | 3094 |  | 3094 | 2020年4月 | 市生态环境局曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 10 | 2019年农村环境综合整治项目 | 新建 | 实施303个行政村农村环境综合整治项目，项目主要为295个村庄购置户外垃圾桶3789个、摆臂式垃圾斗2252个、保洁工具2953套、项目识别牌293个，摆臂式垃圾车38辆、四轮自卸车272辆、压缩式垃圾车8辆，吸粪车3辆，公共卫生厕所177座和8个村庄的污水管网工程。 | 平安区、乐都区、民和县、化隆县、互助县 | 2020 | 12065 |  | 12065 | 2020年4月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 11 | 2020年农村环境综合整治项目 | 新建 | 拟实施271个行政村农村环境综合整治项目，项目主要为221个村庄购置生活垃圾转运设备、修建公共卫生厕所152座和50个村庄的污水管网工程。 | 六县区 | 2020 | 43000 |  | 43000 | 2020年4月 | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
|  | 谋划项目（4项） |  |  |  |  | 33156.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 隆治沟流域污染防治与生态修复项目 | 新建 | 新建6座人工快渗污水处理系统，设计规模共计200m³/d，主体工艺采用人工快渗一体化设备，沿隆治沟西侧铺设DN300污水收集干管，管长共约25.5km，在总堡乡高家村、申巴村、占沟村、三家村，古鄯镇山庄村新建分散式生态慢速渗滤污水净化系统，总规模165吨/日（近期），修建谷坊18座，在总堡乡和隆治乡21个行政村中，配置464个240L的垃圾桶，配置7辆生活垃圾运输车（开6备1），共计464个垃圾桶、7辆5m³的垃圾收运车、42辆电动三轮清扫车、6名司机及42名保洁员。 | 民和县 |  | 9453 |  |  |  | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 2 | 哈拉直沟流域水污染治理与水生态修复综合治理项目 | 新建 | （一）农村污水生态治理1、汪家村，新建dn315污水管860m，dn225污水管8636m：检查井536座,100m³化粪池1座，30m³化粪池1座，一体化污水处理站30m³1座，一体化污水处理站8m³1座；2、索布滩村：新建dn315污水管1260m，dn225污水管13460m，检查井738座,100m³化粪池2座，6m³化粪池2座，一体化污水处理站30m³2座；3、盐昌村：新建dn315污水管1560m，dn225污水管5190m，检查井374座,120m³化粪池1座，一体化污水处理站50m³1座；4、蔡家村：新建dn315污水管1509，dn225污水管3177m，检查井267座,100m³化粪池1座，一体化污水处理站30m³1座； | 互助县 |  | 6301 |  |  |  | 市生态环境局曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 3 | 化隆县昂思多河流域水环境生态修复和综合治理项目 | 新建 | 新建镇区污水处理厂2座，农村污水处理系统6座；生态袋护岸8000m2；生态矩阵4处共计6400 m2 ；河岸隔离缓冲带120000m2 ，河岸复绿增绿面积共计56000m2；压缩式垃圾清运车2辆，垃圾斗20个，流域保护宣传牌共计22个。 | 化隆县 |  | 11105 |  |  |  | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 4 | 群科新区污水处理厂中水回用建设项目 | 新建 | 中水设施主要有：提升泵房一座，建筑面积为96m2，1000m3蓄水池2座，800m3高位水池2座，中水管网42.396km，并配套建设减压阀164套，阀门井133座，排泥井6座，排气井9座。溢洪道生态绿地：拟建面积为180112m2，其中绿化面积为144276m2，建设小型广场3424m2，游步道4924m2，溢洪道3360m。 | 化隆县 |  | 6297 |  |  |  | 市生态环境局 曹良泰 |  | 马杰 |  |
| 七、市住房建设局项目（9项） |  |  |  |  |  | 174716 |  | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（1项） |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |
|  | 新建（1项） |  |  |  |  | 2500 |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市中心城区2019年城镇污水处理提质增效项目 | 新建 | 包括东大桥南引道污水管道工程（DN600管道2477米，DN400管道36米，检查井95座）、土官口村、王佛寺村生活污水分支管网工程（DN200管道4010米，DN300管道3030米，检查井284座、化粪池3座）及东大桥污水管道跨河工程（DN500管道160米，DN1000管道320米，检查井4座、围堰加降水160米），新乐大街污水管道工程（DN800管道1公里） | 乐都区 | 2020 | 2500 |  | 2500 | 2020年4月 | 市住房建设局 李军 |  | 白万奎 |  |
|  | 谋划项目（8项） |  |  |  |  | 172216 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市人民公园 | 新建 | 占地一万平方米，主要建设内容包括停车场、绿化、园路铺装、照明、小品、公厕等设施。 | 乐都区 | 2020-2025 | 10000 |  |  |  | 市住房建设局 李军 |  | 白万奎 |  |
| 2 | 2020年中心城区城镇污水处理提质增效项目 | 新建 | 对建城区内既有污水管道及雨污合流管道进行改造，其中平安改造5公里，乐都改造8公里。 | 乐都区、平安区 | 2020-2021 | 4000 |  |  |  | 市住房建设局 李军 |  | 白万奎 |  |
| 3 | 海东市乐都区城北片区污水管网 | 新建 | 新建污水管道14.5公里（DN1000管道），从东大桥延鲁大复线至乐都区污水处理厂。 | 乐都区 | 2020-2022 | 4350 |  |  |  | 市住房建设局 李军 |  | 白万奎 |  |
| ☆4 | 2020年美丽城镇 | 新建 | 2020年我市实施美丽城镇3个，分别是乐都区高店镇、互助县五峰镇、循化县道帷乡；主要实施市政道路、城镇给排水、能源供应等内容 | 乐都区、互助县、循化县 | 2020-2022 | 12000 |  |  | 2020年7月 | 市住房建设局李军 |  | 白万奎 |  |
| 5 | 2020年高原美丽乡村 | 新建 | 2020年我市实施高原美丽乡村120个，其中乐都区24个、平安区10个、民和县23个、互助县23个、化隆县23个、循化县17个；主要实施太阳能路灯、活动广场、环境连片整治、村庄道路、电网改造、围墙、大门、文体设施等内容 | 六县区 | 2020-2021 | 18000 |  |  | 2020年5月 | 市住房建设局 李军 |  | 白万奎 |  |
| 6 | 2020年居住条件改善工程 | 新建 | 2020年我市实施5848户，其中:乐都区实施1177户，平安区实施290户，民和县实施4782户，互助县实施1911户，化隆县实施村591户，循化县实施1097户。主要实施节能保温、完善配套设施、绿化、庭院及村庄环境整治。 | 六县区 | 2020 | 11000 |  |  | 2020年5月 | 市住房建设局 李军 |  | 白万奎 |  |
| 7 | 2020年老旧小区改造项目 | 新建 | 2020年我市改造老旧小区72个：乐都区15个，平安区16个，民和县11个，互助县12个，化隆县6个，循化县12个。道路整治，地下管网改造，更新、规范环卫设施，亮化、修补围墙大门等 | 六县区 | 2020 | 17428 |  |  | 2020年7月 | 市住房建设局 李军 |  | 白万奎 |  |
| 8 | 2020年棚户区改造项目 | 新建 | 2020年我市改造棚户区2825套，其中：乐都区600套，平安区1000套，民和县325套，互助县500套，循化县400套。 | 六县区 | 2020-2022 | 95438 |  |  |  | 市住房建设局 李军 |  | 白万奎 |  |
| 八、市交通运输局项目（12项） |  |  |  |  |  | 189439 | 11494 | 23245 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（6项） |  |  |  |  | 48639 | 11494 | 22145 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（4项） |  |  |  |  | 16439 | 11494 | 4945 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市综合交通服务园乐都高铁站西服务中心 | 续建 | 总占地面积8.53公顷，购置20辆燃气公交车。建设344个公交车停车位、102个出租车停车位、17个办公停车位和34个社会停车位，总面积15340平方米；建设综合楼、保修车间、洗车台、加气站、充电站等，建筑总面积1975平方米。 | 乐都区 | 2015-2019 | 6440 | 5466 | 974 | 2020年3月 | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 2 | 海东市综合交通服务园平安高铁站北服务中心 | 续建 | 总占地面积3.95公顷，主要建设以公交车停放为主体的停车位164个（其中大型公交车位10个，普通公交车位142个，办公车位12个）；建设综合楼、保修车间、加气站、充电站等，建筑总面积1202.28平方米。 | 平安区 | 2015-2019 | 5215 | 4755 | 460 | 2020年3月 | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 3 | 海东市乐都高铁站西公交枢纽站及充电站项目 | 续建 | 总建筑面积756.9平方米（含洗车房、配电房等必要附属设施面积），主要建设内容包括：1.场地设施：包括站前广场、停车场、发车位；2.站务用房：主要包括候车厅、公交IC卡销售充值厅、站长室、驾乘休息室、调度室、智能监控室及必要管理用房等；3.生产生活辅助用房：包括配电房、门卫房、洗车房等；4.站务服务和管理所需的设施设备（候车、安检、办公、公交调度信息化及智能监控、40个充电桩等） | 乐都区 | 2019-2020 | 1174 | 1073 | 101 | 2020年3月 | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 4 | 海东市平安区平安大道西延段道路与排水工程 | 续建 | 海东市平安区平安大道西延段道路与排水工程，路线起点位于西湾路(接和顺路)，终点至三合大道，道路等级采用建城主干路建设标准进行设计。道路全长740.32米，红线宽度40米，断面形式为: 5米人行道+2.5米绿化带+10米车行道+5米中央分隔带+10米车行道+2.5绿化带+5米人行道 | 平安区 | 2019-2020 | 3610 | 200 | 3410 | 2020年3月 | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
|  | 新建（2项） |  |  |  |  | 32200 |  | 17200 |  |  |  |  |  |
| ☆1 | 海东市核心区停车场 | 新建 | 新建停车场6处 | 乐都区 平安区 | 2020-2021 | 30000 |  | 15000 | 2020年8月 | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 2 | 海东市农村公路水毁修复工程 | 改建 | 农村公路水毁整治修复46条，路基整治18.56公里、路面修复19.41公里、桥梁维修加固6座、挡墙修复30处、边沟修复4.5公里 | 六县区 | 2020-2020 | 2200 |  | 2200 | 2020年6月 | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
|  | 谋划项目（6项） |  |  |  |  | 140800 |  | 1100 |  |  |  |  |  |
| 1 | 乐都区民小公路乐都西（大地湾）互通 | 新建 | 新建道路1.517公路，大桥1座，互通式立交1处，通道和天桥3处。 | 乐都区 | 2020-2022 | 4254 |  | 300 |  | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 2 | 乐都区民小公路乐都东（上寨村）互通 | 新建 | 新建道路1.477公路、1座大桥，互通式立交1座，分离式立交2座，通道和天桥3处。 | 乐都区 | 2020-2022 | 10398 |  | 300 |  | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 3 | 平安区民小公路平安驿州大道连接线工程 | 新建 | 新建道路732.89米和1座梨型立交互通 | 平安区 | 2020-2022 | 6568 |  | 300 |  | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 4 | 化隆县水运工程 | 新建 | 公伯峡大坝新建码头 | 化隆县 | 2021 | 500 |  |  |  | 市交通运输局韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 5 | 国道109线王家庄至杨沟湾段拓宽改造工程 | 改建 | 新改建道路全长2.404公里，全线按一级公路标准进行建设，设计时速60Km/h。其中K0+000-K0+700、K1+900-K3+603.706段采用双向六车道，路基宽度27m，K0+700-K1+900段维持现状双向四车道，单幅路基宽9.25m。 | 海东河湟新区 | 2021-2022 | 19080 |  | 100 |  | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 6 | 海东市海东大道市政道路项目（平安区国泰路-乐都区老鸦峡口） | 新建 | 按照市政标准，配套建设G109线（平安国泰路至乐都老鸦峡口段）48公里的照明、绿化、人行道等市政配套设施。 | 平安区 乐都区 | 2022-2025 | 100000 |  | 100 |  | 市交通运输局 韩海峰 |  | 张胜源 |  |
| 九、市水务局项目（15项） |  |  |  |  |  | 317367 | 100831 | 60057 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（10项） |  |  |  |  | 215812 | 100831 | 60057 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（8项） |  |  |  |  | 176686 | 100831 | 33925 |  |  |  |  |  |
| ☆1 | 湟水河乐都主城区段生态综合治理项目南北湖水利工程 | 续建 | 建设内容：湖区开挖、湖区引水、生态跌水、湖区防渗、引胜沟改建等。其中北湖湖面总面积约125亩，水体规模15.46万m3；南湖湖面总面积约165亩，水体规模15.6万m3。 | 乐都区 | 2019-2021 | 10997 | 2000 | 8997 | 2020年3月 | 市水务局 刘贵尧 |  |  |  |
| 2 | 青海海东城乡环境综合治理利用亚行贷款续建项目 | 续建 | 1.乐都区垃圾填埋场改扩建工程建设内容：对原填埋场三、四库区范围内进行重新设计并与一、二区有效衔接，改扩建总库容85万立方米。2.平安区中水回用二期建设工程建设内容：绿化面积约为9945.5亩；中水回用将敷设主干管约为47.2公里，支管及小支管约96.2公里，敷设毛管约为7670公里。 | 乐都区平安区 | 2018-2022 | 15989 | 1439 | 4871 | 2020年3月 | 市水务局 刘贵尧 |  |  |  |
| 3 | 海东市南北山绿化大峡口北片区2019年水利配套项目 | 续建 | 修建引水渠4m，分水闸一座，进水池一座、泵站一座，修建上水压力管道等。 | 乐都区 | 2019-2020 | 768 | 690 | 78 | 2020年3月 | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| 4 | 平安牙扎水库 | 续建 | 总库容310.8万m³，为Ⅳ等小⑴型工程。 | 平安区 | 2015-2020 | 21026 | 20672 | 354 | 2020年4月 | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| ☆5 | 乐都杨家水库 | 续建 | 总库容1617万m³，工程属于Ⅲ等中型工程，修建混凝土面板堆石坝一座。 | 乐都区 | 2016-2020 | 57278 | 32500 | 5000 | 2020年4月 | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| 6 | 民和满坪水库 | 续建 | 总库容108.4万m³，正常蓄水位2538m，属Ⅳ等小（1）型工程。 | 民和县 | 2016-2021 | 10665 | 7140 | 2000 | 2020年4月 | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| ☆7 | 循化夕昌水库 | 续建 | 总库容1180万m3，属Ⅲ等中型水库。 | 循化县 | 2015-2019 | 46910 | 31570 | 7000 | 2020年4月 | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| ☆8 | 互助柏木峡水库 | 续建 | 柏木峡水库工程水库总库容236.5万m3，工程等级为Ⅳ等小（1）型 | 互助县 | 2019-2021 | 13053 | 4820 | 5625 | 2020年4月 | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
|  | 新建（2项） |  |  |  |  | 39126 |  | 26132 |  |  |  |  |  |
| ☆1 | 湟水河乐都主城区段生态综合治理项目南北湖景观工程 | 新建 | 建设内容：土石方工程约162万m3；路道铺装及景观小品工程（包括混凝土园路17378m2、卵石园路2149m2、景观人行桥3座、各类型广场14个、大小木平台6个等）；苗木绿化372.5亩。 | 乐都区 | 2019-2021 | 11991 |  | 11991 | 2020年5月 | 市水务局 刘贵尧 |  |  |  |
| 2 | 青海海东城乡环境综合治理利用亚行贷款新建项目 | 新建 | 1.湟水河治理工程平安段建设内容：新建湟水河干流治理护岸为11.368km,沟口治理护岸长度为4.594km，共计15.962km，防汛道路长度为13.034km，修建退水涵管4座。 2.海东城乡供水保障工程建设内容：建立三合镇水厂、文祖口水库及法台水库水厂，总规模为2.3万m³/d,其中三合镇水厂建设规模为2.0万m³/d，文祖口水库水厂建设规模为0.15万m³/d，法台水库水厂建设规模为0.15万m³/d。配套建设高位水池1座，规模为2.0m³/d；输水管道56.37km。 | 平安区 | 2018-2022 | 27135 |  | 14141 | 2020年7月 | 市水务局 刘贵尧 |  |  |  |
|  | 谋划项目（5项） |  |  |  |  | 101555 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 民和县积石峡水库灌溉二期工程 | 新建 | 修建管道33.13km，5个支线分水口、5级提水泵站、1座净水厂、1座高位灌溉调节池、7座跨沟建筑物以及相应管道附属建筑物。 | 民和县 | 2020-2022 | 74898 |  |  |  | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| 2 | 民和县农村人饮净水厂工程 | 新建 | 新建净水厂5座 | 民和县 | 2020 | 3250 |  |  |  | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| 3 | 青海省互助县大通河防洪工程 | 新建 | 治理河长6km,修建防洪堤6km | 互助县 | 2020 | 5077 |  |  |  | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| 4 | 化隆县群科新区生态治理工程（北山绿化水利林业配套项目） | 新建 | 修建引水口3座，提灌站3座，DN273mm-DN65mm管道163511m，蓄水池20座；镇墩合计2725座；支墩合计20438座；给水栓1555座；北山防护林建设500公顷 | 化隆县 | 2020 | 14853 |  |  |  | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| 5 | 化隆县黄河北岸生态防洪工程（新区段） | 新建 | 新区五条沟道：恰藏昂沟、乙沙尔沟、昂麻拉沟、溢洪道沟、大洞沟防护区共保护人口13557人，耕地面积6250亩，防护沟道总长13091.8m | 化隆县 | 2020 | 3477 |  |  |  | 市水务局 刘贵尧 |  | 马统邦 |  |
| 十、市农业农村局项目（5项） |  |  |  |  |  | 10650 |  | 10650 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（3项） |  |  |  |  | 6250 |  | 6250 |  |  |  |  |  |
|  | 新建（3项） |  |  |  |  | 6250 |  | 6250 |  |  |  |  |  |
| 1 | 市级乡村振兴示范村建设项目 | 新建 | 计划建设乐都区寿乐镇王佛寺村、互助县蔡家堡乡刘李山村、民和县马场垣乡下川口村、化隆县甘都镇阿河滩村、循化县白庄镇乙日亥村5个市级乡村振兴示范村 | 乐都、互助、民和、化隆、循化 | 2020 | 3250 |  | 3250 | 2020年5月 | 市农业农村局 保秀萍 |  | 马统邦 |  |
| 2 | 年产10万吨生物有机肥扩建项目 | 新建 | 主要建设10万吨生物有机肥生产线1条。 | 互助县 | 2020 | 2000 |  | 2000 | 2020年7月 | 市农业农村局 保秀萍 |  | 马统邦 |  |
| 3 | 高原冷水鱼陆基工厂化养殖示范建设项目 | 新建 | 建设占地10亩的冷水鱼陆基工厂化养殖示范基地1处，建设冷水鱼养殖车间、水体循环处理车间、产品初加工包装车间等。 | 化隆县 | 2020 | 1000 |  | 1000 | 2020年6月 | 市农业农村局保秀萍 |  | 马统邦 |  |
|  | 谋划项目（2项） |  |  |  |  | 4400 |  | 4400 |  |  |  |  |  |
| 1 | 养殖产业园基础设施建设项目 | 新建 | 在平北园区、北山生态大牧场、平安富硒牛产业园、互助东山20万只生态肉羊养殖产业园配套建设水、电、路及无害化处理设施。 | 平安、乐都、民和、互助 | 2020 | 2300 |  | 2300 | 2020年6月 | 市农业农村局 保秀萍 |  | 马统邦 |  |
| 2 | 乐都区生猪屠宰场建设项目 | 新建 | 建设占地50亩的生猪屠宰场1处，建设日屠宰能力500头生猪屠宰车间，配套屠宰生产线1条，60吨冷藏库2座，污水处理设施。 | 乐都区 | 2020 | 2100 |  | 2100 | 2020年6月 | 市农业农村局 保秀萍 |  | 马统邦 |  |
| 十一、市文体旅游广电局项目（3项） |  |  |  |  |  | 75000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |
|  | 谋划项目（3项） |  |  |  |  | 75000 |  | 12000 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市河湟大剧院 | 新建 | 建设内容主要包括1000座的大剧场、音乐厅、多功能厅、演艺人员接待培训中心及灯光渡桥、升降对开大幕、调光台、干冰机等 | 乐都区 | 2021-2022 | 30000 |  |  |  | 市文体旅游 广电局 郭虎春 |  |  |  |
| 2 | 碾伯古镇 | 新建 | 以西来寺修复提升为核心，在西来寺-火巷子—区党校旧址片区打造明清风格商业文化旅游综合体，项目占地面积约80亩。建设内容主要包括对西来寺建筑进行修缮和改造提升，恢复“碾伯三绝”—西来寺泥塑、水陆画、壁画，恢复碾伯古镇明清风格东门、会景楼，恢复关帝庙，民居民宿，打造小吃一条街、文创产品展示销售一条街。建设停车场、游客服务中心。 | 乐都区 | 2021-2023 | 25000 |  | 6000 | 2020年12月 | 市文体旅游 广电局 郭虎春 |  |  |  |
| 3 | 城隍庙文化传承项目 | 新建 | 以城隍庙修复提升为核心，在城隍庙以西约15亩片区打造城隍庙文化旅游休闲商业体验区，以乐都一中西、北两侧城墙内片区建设长城遗址公园，项目总占地面积约80亩。 | 乐都区 | 2021-2023 | 20000 |  | 6000 | 2020年12月 | 市文体旅游 广电局 郭虎春 |  |  |  |
| 十二、市卫生健康委项目（7项） |  |  |  |  |  | 192966 | 86015 | 51488 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（4项） |  |  |  |  | 152507 | 86015 | 51488 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（2项） |  |  |  |  | 147502 | 86015 | 49987 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 海东市第二人民医院建设 | 续建 | 总建筑面积131110平方米住院医技楼及附属配套设施 | 乐都区 | 2016-2020 | 114502 | 73015 | 29987 | 2020年3月 | 市卫生健康委 赵剑平 |  | 袁波 |  |
| ★2 | 海东市人民医院提档升级建设 | 续建 | 总建筑面积49850平方米业务用房及附属配套设施 | 平安区 | 2019-2020 | 33000 | 13000 | 20000 | 2020年3月 | 市卫生健康委赵剑平 |  | 袁波 |  |
|  | 新建（2项） |  |  |  |  | 5005 |  | 1501 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市妇幼保健服务中心业务用房 | 新建 | 总建筑面积7800平方米业务用房及附属配套设施 | 乐都区 | 2020-2021 | 3125 |  | 937 | 2020年9月 | 市卫生健康委 赵剑平 |  | 袁波 |  |
| 2 | 海东市疾病预防控制中心 | 新建 | 总建筑面积4700平方米业务用房及附属配套设施 | 乐都区 | 2020-2021 | 1880 |  | 564 | 2020年9月 | 市卫生健康委 赵剑平 |  | 袁波 |  |
|  | 谋划项目（3项） |  |  |  |  | 40459 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市传染病医院 | 新建 | 总建筑面积16400平方米业务用房及附属配套设施 | 平安区 | 2020-2022 | 19359 |  |  |  | 市卫生健康委 赵剑平 |  | 袁波 |  |
| 2 | 6县区29所乡镇卫生院提升改造项目 | 新建 | 总建筑面积44000平方米业务用房及附属配套设施 | 六县区 | 2021-2022 | 16280 |  |  |  | 市卫生健康委 赵剑平 |  | 袁波 |  |
| 3 | 6县区乡镇卫生院新建33个水冲式厕所，104个污水处理站项目 | 新建 | 水冲式厕所、污水处理站（含设备） | 六县区 | 2021-2022 | 4820 |  |  |  | 市卫生健康委 赵剑平 |  | 袁波 |  |
| 十三、市林草局项目（6项） |  |  |  |  |  | 92330 | 2512 | 48915 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（4项） |  |  |  |  | 10523 | 2512 | 8012 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（3项） |  |  |  |  | 5023 | 2512 | 2512 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市乐都区大峡口景观绿化 | 续建 | 土地整理，高标准造林，软管灌溉500亩 | 乐都区 | 2019-2020 | 1500 | 750 | 750 | 2020年4月 | 市林草局 燕永翔 |  | 马统邦 |  |
| 2 | 海东市行政服务中心北侧以东山体绿化 | 续建 | 土地整理，高标准造林绿化693亩 | 乐都区 | 2019-2020 | 2733 | 1367 | 1367 | 2020年4月 | 市林草局 燕永翔 |  | 马统邦 |  |
| 3 | 海大一号桥南侧景观绿化 | 续建 | 土地整理，高标准造林109亩 | 乐都区 | 2019-2020 | 790 | 395 | 395 | 2020年4月 | 市林草局 燕永翔 |  | 马统邦 |  |
|  | 新建（1项） |  |  |  |  | 5500 |  | 5500 |  |  |  |  |  |
| ☆1 | 2020年海东市本级春季造林绿化项目 | 新建 | 乐都区朝阳山以西山体绿化、民小公路沿线绿化、滨河北路等道路绿化、三河六岸南湖南侧景观绿化提升、小峡口南侧景观绿化提升 | 乐都区 | 2020 | 5500 |  | 5500 | 2020年4月 | 市林草局 燕永翔 |  | 马统邦 |  |
|  | 谋划项目（2项） |  |  |  |  | 81807 |  | 40904 |  |  |  |  |  |
| 1 | 黄河流域生态修复工程 | 新建 | 按照国家对黄河流域生态保护和高质量发展要求，加强生态保护修复，完成营造林221.05万亩，其中人工造林78.25万亩，封山育林52.2万亩，森林经营90.6万亩 | 六县区 | 2020-2021 | 61277 |  | 30639 |  | 市林草局 燕永翔 |  | 马统邦 |  |
| 2 | 青海省湟水规模化林场海东分场建设项目 | 新建 | 实施人工造林35万亩，森林抚育26.3万亩，退化林分修复2万亩。通过建设，区域内森林的水土保持、水源涵养等防护功能进一步提高 | 乐都区、平安区、民和县、互助县 | 2020-2021 | 20530 |  | 10265 |  | 市林草局 燕永翔 |  | 马统邦 |  |
| 十四、市中级人民法院项目（1项） |  |  |  |  |  | 3432 | 2917 | 515 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（1项） |  |  |  |  | 3432 | 2917 | 515 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（1项） |  |  |  |  | 3432 | 2917 | 515 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市中级人民法院审判法庭业务用房 | 续建 | 总建筑面积13200平方米，主要建设审判法庭业务用房、附属配套设施和室外总图工程。 | 乐都区 | 2017-2020 | 3432 | 2917 | 515 | 2020年4月 | 市中级 人民法院 程旭文 |  | 熊嘉泓 |  |
| 十五、海东电视台项目（2项） |  |  |  |  |  | 6700 | 3293 | 3407 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（2项） |  |  |  |  | 6700 | 3293 | 3407 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（1项） |  |  |  |  | 6500 | 3293 | 3207 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市广播电视信号制作传输中心项目 | 续建 | 海东市广播电视信号制作传输中心设备系统采购及内部装修 | 乐都区 | 2018-2020 | 6500 | 3293 | 3207 | 2020年3月 | 市广播电视台郑太红 |  |  |  |
|  | 新建（1项） |  |  |  |  | 200 |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市广播电视台IP传输总控调度系统建设项目 | 新建 | 4套手持IP摄像机，1套4G发射端，1套IP总控调度系统（8路ME全功能控制面板），3台8路IP数字交互网关，6台4路SDI-IP信号传输扩展接口箱，1套四通道远程IP实时互联系统，4套IP视频转换器，IP流媒体发布系统，1台万兆上行交换机，3台千兆交换机 | 海东市 | 2020 | 200 |  | 200 | 2020年3月 | 市广播电视台 郑太红 |  |  |  |
| 十六、海东高原现代农业示范园管委会项目（2项） |  |  |  |  |  | 23642 |  | 8642 |  |  |  |  |  |
|  | 谋划项目（2项） |  |  |  |  | 23642 |  | 8642 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东农业园区提档升级 | 新建 | 扩大农业园区现有规模，实施园区建设景区化、信息智能化、产业聚集化，对海东高原现代农业园区示范区和生产区的供水、雨污水、供电、道路、供暖、安保等基础设施进行改造提升，开展数字农业示点县建设，以满足海东高原现代农业园区发展需要。 | 乐都区 | 2020-2022 | 20000 |  | 5000 | 2020年4月 | 海东高原现代农业示范园 管委会 范建忠 |  | 马统邦 |  |
| 2 | 海东农业园区核心区土地储备 | 新建 | 将位于海东农业园区核心区基地389.74亩集体土地储备。 | 乐都区 | 2020 | 3642 |  | 3642 | 2020年4月 | 海东高原现代农业示范园 管委会 范建忠 |  | 马统邦 |  |
| 十七、海东城投公司项目（65项） |  |  |  |  |  | 692659 | 205692 | 207910 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（51项） |  |  |  |  | 634332 | 205692 | 207910 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（27项） |  |  |  |  | 307791 | 205692 | 50393 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市体育中心(投资已完成） | 续建 | 总建筑面积60968㎡，其中：体育场面积29714㎡，体育馆面积22775㎡，游泳馆面积8479㎡。 | 海东市核心区 | 2017-2018 | 63493 | 63493 | 投资已完成 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆2 | 海东市乐都区碧水园（安置区）项目二期 | 续建 | 总用地面积为27109.06平方米，总建筑面积为84484.15平方米，其中：地上建筑面积59639.93平方米，地下建筑面积24844.22平方米。安置总户数为534户。 | 海东市核心区 | 2019-2021 | 30387 | 8900 | 9450 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 3 | 海东市级机关干部周转房项目（一期） | 续建 | 占地45亩，总建筑面积33990万平方米。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 24854 | 24761 | 92 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆4 | 海东市南凉公园 | 续建 | 规划面积16万㎡，总建筑面积49469平方米；建设内容主要包括公园景观工程、地下商业街、游客接待中心三部分。 | 海东市核心区 | 2017-2018 | 39850 | 14221 | 招商引资 | 2020年3月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 5 | 海东市乐都区朝阳山市政广场景观工程 | 续建 | 总用地面积56544平方米，其中绿化用地面积26580平方米，道路广场面积29168平方米，水景面积796平方米 | 海东市核心区 | 2016-2020 | 3360 | 1856 | 1504 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 6 | 海东市乐都区团结路 | 续建 | 新建道路全长6597.717米，红线宽度26-40米，为城市主干道，全路段设置2种断面形式：40米断面形式和26米断面形式。新建桥梁2座，分别为跨西沙沟桥桥长90米，桥宽26米。跨引胜路桥桥长150米，桥宽19米。 | 海东市核心区 | 2017-2018 | 21594 | 6529 | 2000 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆7 | 海东市乐都区铁路南路 | 续建 | 该工程道路全长3643米，为城市次干道，红线宽度30米。 | 海东市核心区 | 2017-2018 | 15766 | 11947 | 3819 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆8 | 海东市乐都区文教路 | 续建 | 新建道路长度4665米，为城市支路，红线宽度36米。道路横断面布置形式为3.5米人行道+1.5米侧分带+13米车行道+13米车行道+1.5米侧分带+3.5米人行道。主要建设道路、给水、雨污水、道路标线、标志、照明、绿化等工程。 | 海东市核心区 | 2017-2018 | 22508 | 17956 | 5609 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆9 | 海东市核心区2018-2019新建道路路灯照明工程 | 续建 | 海东市核心区15条路的道路景观照明工程，包括文化路、文教路、向民路（半幅）、繁荣北街、海东大道一号桥、鄯州大街、铁路南路、北门路东延段、滨河南路、滨河北路、环西路、环东路、北辰北路、空港大道延伸段（包含一条连接线）及空港北路延伸段（包含两条辅道）。建设规模为：新建景观照明灯杆1740基，新增路灯箱式变电站20座。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 7042 | 1199 | 4500 | 2020年3月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 10 | 古城中街、南凉街、祥瑞街景观照明工程 | 新建 | 海东市核心区古城中街、南凉街、祥瑞街景观照明工程，其中古城中街道路全长约2200米，南凉街道路全长约1800米，祥瑞街道路全长约1700米。沿路均双侧布设景观照明灯。道路上现状功能照明及功能照明箱变还未安装。新建灯杆336基，新增路灯箱式变电站4座。 | 海东市核心区 | 2019-2021 | 1724 | 546 | 1178 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 11 | 海东市乐都区向民路（一期）道路 | 续建 | 祥福街至建设街路段，长2494.98米，为城市主干路，红线宽度为30米，本次实施向民路（一期），横断面宽15.5米，路基断面形式为：4米人行道+10.5米车行道+1米土路肩，主要建设道路、给水、雨污水、电力、通信、绿化、道路标线、标志等工程。 | 海东市核心区 | 2019-2021 | 6805 | 4012 | 1675 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 12 | 海东市乐都区滨河北路道路改建 | 改建 | 本项目为旧路改建工程，对旧路进行刨除并重新铺筑，改造道路长度3019.581m，道路红线宽度15m，为城市支路。主要建设道路、给水、雨污水、标志、道路标线、景观绿化等工程。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 6129 | 5073 | 694 | 2020年3月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆13 | 海东市乐都区文化路 | 续建 | 本项目为过境G109道路提升改造项目，改造路段总长度1094.392米，拓宽成36米标准断面双向六车道城市主干道，道路横断面型式为：3.5m(人行道)+1.5m（侧分带）+12.0m(车行道)+2m（中分带）+12.0m(车行道)+ 1.5m（侧分带）+3.5m(人行道)。主要建设道路、给水、雨污水、电力、绿化等工程。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 2259 | 134 | 2125 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 14 | 海东市乐都区繁荣北街 | 新建 | 道路路线全长542.799米，为城市主路，红线宽度40米。道路横断面布置形式为4.5米人行道+7.5米车行道+16米绿化带+7.5米车行道+4.5米人行道。主要建设道路、雨污水、照明、景观绿化等工程。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 2133 | 543 | 1590 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 15 | 乐都区教场街及建华街 | 新建 | 主要建设两条市政道路、一条内部道路及附属停车场一处。教场街起点为文化路，终点至滨河南路，路线中心线总长度约0.503km，修筑长度 0.483km。教场街原规划为城市主干路，规划断面形式为：4.5m(人行道)+8.0m(车行道)+ 8.0m(车行道)+4.5m(人行道)，红线全宽 25m。管线工程：沿路按照规划设置管线包含：污水管线、雨水管线、给水管线、照明管线、电力线路及通信线路。绿化工程：人行道两侧行道树。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 7114 | 4929 | 2709 | 2020年3月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 16 | 海东市乐都区滨河南路 | 新建 | 新建道路长度990米，为城市支路，红线宽度13.5米。道路横断面布置形式为2.25米人行道+12米车行道+3米车行道。主要建设道路、给水、雨污水、电力、通信、照明、绿化等工程。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 3902 | 2277 | 1625 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 17 | 海东市乐都区西园街 | 续建 | 本项目道路总长842.075米，道路红线宽度18米。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 1839 | 932 | 907 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 18 | 海东市乐都区西园南街 | 续建 | 本项目道路总长735.722米，道路红线宽度12米。 | 海东市核心区 | 2018-2020 | 937 | 40 | 897 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 19 | 海东市乐都区北门路东延段（西园街） | 续建 | 道路路线全长234米，为城市支路，红线宽度11米。道路横断面形式为：3m人行道+8米车行道。主要建设道路、给水、雨污水、道路标线、标志、照明、绿化等工程。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 525 |  | 50 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 20 | 海东市乐都区环东路 | 续建 | 新建道路长546米，为城市支路，红线宽度18米。道路横断面布置形式为3米人行道+12米车行道+3米车行道。主要建设给水、雨污水、电力、通信、照明、绿化等工程。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 1307 | 857 | 450 | 2020年3月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 21 | 海东市乐都区环西路 | 续建 | 新建道路长509米，为城市支路，红线宽度18米。道路横断面布置形式为3米人行道+12米车行道+3米车行道。主要建设给水、雨污水、电力、通信、照明、绿化等工程。 | 海东市核心区 | 2018-2020 | 1103 | 540 | 563 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 22 | 海东市乐都区东胜街 | 续建 | 该项目道路总长1419.571米，道路红线宽度20米 | 海东市核心区 | 2018-2019 | 2749 | 2153 | 596 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 23 | 海东市乐都区胜利路 | 续建 | 该项目道路总长751.79米，道路红线宽度25米。 | 海东市核心区 | 2018-2019 | 1536 | 1125 | 411 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 24 | 海东市乐都区向阳三街 | 续建 | 该工程道路总长686.544米，道路红线宽度25米，局部路段31米。 | 海东市核心区 | 2018-2019 | 2274 | 1302 | 972 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 25 | 海东市平安新城核心区空港北路（曙光大道-古驿大道） | 续建 | 道路桩号总长度1929.812m，道路红线宽度30m，本工程管线带西侧为1.0m，东侧为1.0m，道路及其附属市政设施总占地宽度为32m。 | 海东市核心区 | 2018-2019 | 5901 | 2937 | 2964 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆26 | 海东市平安新城核心区空港大道（曙光大道-滨河路） | 续建 | 道路总长2114.850m，道路红线宽度20m，本工程管线带北侧为3.0m，南侧为7.0m，道路及其附属市政设施总占地宽度为30m。 | 海东市核心区 | 2017-2018 | 7343 | 4665 | 3421 | 2020年3月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 27 | 平安新城核心区空港北路2号桥 | 续建 | 桥梁总长540m，主桥宽36m，引桥宽度为46.5m，采用双向8车道布置，中央分隔带宽度为5m。 | 海东市核心区 | 2017-2018 | 23357 | 22765 | 592 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
|  | 新建（24项） |  |  |  |  | 326541 |  | 157517 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 海东市朝阳国际会议中心 | 新建 | 总用地面积40418平方米，总建筑面积38659平方米，其中地上建筑面积35498平方米，地下建筑面积3161平方米。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 49492 |  | 4500 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 | 土地款 |
| 2 | 碧水园安置区（三期） | 新建 | 该项目规划用地面积37359.36㎡，总建筑面积133735.9㎡，其中：地上总建筑面积99445.4㎡，地下建筑面积29464.7㎡，机动车停车位638个。总户数798套。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 46807 |  | 3500 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆3 | 新建市委党校 | 新建 | 总占地面积约为53157平方米（约79.8亩），用地东西长约360米，南北长约216米。南侧海东大道红线宽度55.5米，为城市快速路；西侧北辰路道路红线22米，为城市次干道；西南侧北辰东路道路红线宽度18米，为城市次干道。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 15000 |  | 1000 | 2020年7月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆4 | 海东廉政教育中心 | 新建 | 该项目总建筑面积10403.39平方米，占地面积23446平方米。其中，1#楼建筑主体为二层；2#楼建筑主体为四层，局部五层；3#楼建筑主体为地上三层，地下一层，附属锅炉房、值班室、大门、连廊。室外附属设施包括围墙、道路及地面硬化、健康场地、绿化、给排水管网、供暖管网、供电管网、路灯、监控等。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 9450 |  | 5490 | 2020年3月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 5 | 海东城市规划馆 | 新建 | 精装修面积：3550平方米 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 3550 |  | 1000 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 6 | 海东市轴线景观工程(中央公园） | 新建 | 占地面积70792平方米，南北长1028米，东西宽70米。铺装面积36728平方米，集水坑572.6平方米，挡墙840米，绿化面积27636平方米，主要建设铺装、绿化、景观小品、交通环卫设施、给排水、电气等工程。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 6380 |  | 1500 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 7 | 海东市民广场 | 新建 | 占地面积为55284平方米，其中硬质铺装28078.08平方米，绿化29518平方米，建筑面积855.02平方米，其中厕所及管理用房181.56平方米、商业服务用房241.46平方米、覆土商业用房432平方米，主要建设建筑、铺装、绿化、景观小品、交通环卫设施等工程。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 6126 |  | 1500 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 8 | 滨河广场 | 新建 | 用地面积44735.9平方米。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 4957 |  | 1000 | 2020年6月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 9 | 大古城路改造提升工程 | 新建 | 本项目范围为大古城路-繁荣北街到日新街段，全长约1.85千米，宽约67米，占地面积11.7公顷。设计范围包含绿化专业、给水专业、排水专业、电力专业、照明专业。红线内总面积117000平方米，其中绿化工程71750平方米，铺装工程30950平方米，园路工程10900平方米，现状道路3400平方米，管网若干。 | 海东市核心区 | 2019-2020 | 6340 |  | 2136 | 2020年7月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 10 | 碾伯镇人居环境改造一期 | 新建 | 为提高乐都区碾伯镇农村人居环境品质和生态环境质量，全面提升经济社会发展水平，项目对乐都区碾伯镇水磨湾村、下教场村及李家村等进行人居环境改造提升。农村危旧房改造、基础设施建设以及便民商业设施建设。 | 海东市核心区 | 2020 | 114654 |  | 114654 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 11 | 海东市乐都区康泰路拓宽(海东大道-文化路） | 新建 | 为城市主干道，道路全长2850米，红线宽度36米，包含道路、雨水、污水、电力、照明、通信专业 | 海东市核心区 | 2020 | 12825 |  | 500 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 12 | 团结路东延段（铁路南路—北门路） | 新建 | 道路总长度896m，宽26/19m，城市主干路，K4+762.560--K4+857.440段跨越西沙沟，设置一座3*30m预应力钢筋混凝土箱梁桥，包含道路专业、桥涵专业、排水专业、绿化专业（道路红线内）、路灯照明。 | 海东市核心区 | 2020 | 4202 |  | 500 | 2020年6月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 13 | 团结路西延段(明月街-向阳三街） | 新建 | 40米断面：4m（人行道）+2.5m非机动车道+2.5m（侧分带）+22m车行道+2.5m（侧分带）+2.5m非机动车道+4m（人行道），红线宽度40m。道路全长1350米，双向六车道，主干道路；包含道路专业、桥涵专业、排水专业、绿化专业（道路红线内）、路灯照明 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 6500 |  | 500 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 14 | 建华街及建华一街 | 新建 | 建华一路及建华街，共两条道路的道路工程和沿线市政设施工程，路线中心线总长度约为0.593km，修筑总长度约为0.547km。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 2300 |  | 500 | 2020年3月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 15 | 大地湾路 | 新建 | 大地湾路全长1750米，为城市次干道，断面形式：5.0m（人行道）+14.0m（车行道）+5.0m（人行道）=24m。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 3240 |  | 1500 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 16 | 迎宾大道道路恢复（滨河南路-瞿昙路） | 改建 | 瞿坛路-文教路：道路升级改造长380米，为主干道，红线宽度50米。瞿坛路-向民路：新建道路长250米，为主干道，红线宽度50米。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 1853 |  | 800 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 17 | 瞿昙路（建设街-迎宾大道） | 新建 | 瞿坛全长1420米，为城市次干道，断面形式：5.0m（人行道）+15.0m（车行道）+5.0m（人行道）=25m。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 3150 |  | 1500 | 2020年6月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 18 | 引胜桥 | 新建 | 引胜桥全长100米，占地面积2810平方米，引胜路道路全长633米，断面为4.5m（人行道）+8.0m（车行道）+2.0m（绿化带）+8.0m（车行道）+4.5m（人行道）=27m。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 6800 |  | 2750 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 19 | 跨河污水管道 | 新建 | 本设计为海东市中心城区2019年城镇污水处理提质增效项目一东大桥污水管道跨河工程。其中DN1000的钢砼管采用大开挖施工D820×9的穿越黄水河管道采用钢管明挖施工，双管共长210米。本工程抗震设防烈度7度（0.10g，第三组）、结构设计使用年限50年，场地土类别为2类，建筑设防重要性类别为丙类，结构安全等级为二级。砼的环境类别为三类。场地土标准冻土深度：0.87m。 | 海东市核心区 | 2020-2021 |  |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| ☆20 | 海东市乐都核心区未出让地块土地整理及地块绿化 | 续建 | 7#地块占地面积42204.838㎡；8#地块占地面积36556.916㎡；9#地块占地面积24498.379㎡；10#地块（一）面积31498.969㎡；10#地块（二）面积31498.969㎡；16#地块占地面积26929.839㎡；21#地块占地面积18174.214㎡；22#地块占地面积42204.838㎡；24#地块（一）占地面积15540.190㎡；24#地块（二）占地面积61781.135㎡；25#地块（一）占地面积52142.165㎡；25#地块（二）占地面积51548.245㎡。 | 海东市核心区 | 2020 | 11326 |  | 11326 | 2020年3月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 21 | 海东市群艺馆及电视传输中心专业灯光、扩声系统和声学装修项目 | 新建 | 海东广播电视传输中心总面积1976.46平方米，海东群艺馆、青少年活动中心总面积2225.26平方米。 | 海东市核心区 | 2020 | 9683 |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 22 | 乐都区碾伯镇南山绿化道路维修工程 | 新建 | 起点为乐都区碾伯镇七里店村硬化路终点处、终点接通往乐都高铁站的硬化路断头路处，形成T字交叉。主线全长1.8km，宽度为4.5m；设置两条支线，分别为支线一全长0.5km、支线二全长0.45km，宽度为3.5m。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 361 |  | 361 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 23 | 朝阳山片区北山防洪工程 | 新建 | 根据工程建设范围，大古城沙沟防洪工程初步方案治理沟道长度 1.235km，修 建排洪渠长度 1.235km；排洪渠渠首修建拦洪坝 210m。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 700 |  | 500 | 2020年6月 | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 24 | 乐都区大地湾片区污水管道 | 新建 | 繁荣北街跨湟水河大桥的桥面设计标高约1992.400米，繁荣北街与大地湾路交口污水管道管内底设计标高1986.875米，标高差约7.5米，污水架空过河需压力提升，需在湟水河北岸设置污水提升泵站一座，规模约120L/s,占地约2000平方米。现状跨湟水河桥不具备傍桥设污水管道的条件，污水架空过河需采用管架桥的形式，跨越长度约200米。 | 海东市核心区 | 2020-2021 | 845 |  | 500 | 2020年6月 | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
|  | 谋划项目（14项） |  |  |  |  | 58327 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西沙沟公园南延段 | 新建 |  | 海东市核心区 | 2020-2023 |  |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 2 | 大古城沙沟公园南延段 | 新建 |  | 海东市核心区 | 2020-2023 |  |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 3 | 大地湾沙沟公园 | 新建 | 本工程用地内西北侧设商业中心一处，主体为二层框架结构，占地面积3600㎡，建筑面积约7500㎡;东北角商业中心一处，主体为二层框架结构，占地面积4800㎡，建筑面积约10000㎡，建筑面积约为5050㎡；此外还设有公共卫生间四座，主体为一层框架结构，每座建筑面积50㎡。共计建筑物占地面积11300㎡，建筑面积约为22750㎡。 | 海东市核心区 | 2020-2023 | 31487 |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 4 | 日新街南延段 | 新建 | 道路全长432m，宽18m。 | 海东市核心区 | 2020-2023 | 747 |  |  |  | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 5 | 繁荣北街南延段 | 新建 | 道路全长544n，宽40m。 | 海东市核心区 | 2020-2023 | 2089 |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 6 | 康泰路二期(海东大道-沙坝路） | 新建 | 道路全长1708m，宽26m。 | 海东市核心区 | 2020-2023 | 4264 |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 7 | 健康路 | 新建 | 为城市次干道，道路全长2700米，红线宽度18米，包含道路、给水、排水、电力、通信、照明、总图。 | 海东市核心区 | 2020-2023 | 2916 |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 8 | 海东大道东延长线 | 新建 | 为城市主干道，道路全长625米，红线宽度50米，包含道路、给水、排水、电力、通信、照明、总图、桥梁工程(规模描述：朝阳山片区海东大道向东侧延伸的干线道路，向东侧以后可以直接东侧的乐互一级公路，道路中段规划有桥梁一座3*25m小箱梁桥) | 海东市核心区 | 2020-2023 | 6844 |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 9 | 向民路二期(文教路-祥福街） | 新建 |  | 海东市核心区 | 2020-2023 |  |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 10 | 向民路延长线(建设街-文化路） | 新建 |  | 海东市核心区 | 2020-2023 |  |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 11 | 乐都区海大五号桥 | 新建 | 海东大道延长线起点康泰路与海东大道交口，跨越引胜沟。海东大道为双向8车道，道路等级为城市主干道。海东大道延长线跨越永胜沟设置桥梁。饰面风格采用秦汉时期为基调，对桥梁轮廓进行了整体设计，装饰塔楼部分结构为混凝土浇筑，跨径布置3x30。 | 海东市核心区 | 2020-2023 | 4180 |  |  |  | 海东城投公司妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 12 | 庆乐桥 | 新建 | 全长100米，占地面积2810平方米，引胜路道路全长633米，断面为4.5m（人行道）+8.0m（车行道）+2.0m（绿化带）+8.0m（车行道）+4.5m（人行道）=27m。 | 海东市核心区 | 2020-2023 | 5800 |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 13 | 向阳桥 | 新建 |  | 海东市核心区 | 2020-2023 |  |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 14 | 正阳桥 | 新建 |  | 海东市核心区 | 2020-2023 |  |  |  |  | 海东城投公司 妥文立 |  | 白万奎 |  |
| 十八、市文化旅游投资公司项目（2项） |  |  |  |  |  | 83400 | 55700 | 27700 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（2项） |  |  |  |  | 83400 | 55700 | 27700 |  |  |  |  |  |
|  | 续建（2项） |  |  |  |  | 83400 | 55700 | 27700 |  |  |  |  |  |
| ★1 | 海东市河湟文化博物馆项目 | 续建 | 建筑面积21199㎡，已完成投资1.47亿元。主要实施博物馆展陈、室外景观、绿化、亮化及智能化工程 | 乐都区 | 2018-2020 | 30100 | 14700 | 15400 | 2020年9月 | 市文化旅游 投资有限公司 王永兴 |  |  |  |
| ☆2 | 海东市喇家遗址公园项目 | 续建 | 主要实施5#保护棚及文物保护展示、游客中心及管理生活用房、安防工程、围墙工程、园区绿化工程、民居改造工程 | 民和县 | 2015-2020 | 53300 | 41000 | 12300 | 2020年3月 | 市文化旅游 投资有限公司 王永兴 |  |  |  |
| 十九、市河湟农业投资有限公司项目（3项） |  |  |  |  |  | 103000 |  | 11900 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（3项） |  |  |  |  | 103000 |  | 11900 |  |  |  |  |  |
|  | 新建（3项） |  |  |  |  | 103000 |  | 11900 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东平北生态农业示范基地 | 新建 | 占地9517.2亩，主要建设东片区种植区、西片区养殖区。今年计划实施总投资8000万元的海东平北生态农业示范基地土地整治项目。 | 海东河湟新区 | 2020-2022 | 60000 |  | 6000 | 2020年5月 | 市河湟农业 投资有限公司 汪顺福 |  | 马统邦 |  |
| 2 | 青海河湟农展馆 | 新建 | 主要建设展厅、学术报告厅、研究开发部、陈列室 | 平安区 | 2020-2025 | 40000 |  | 5000 | 2020年3月 | 市河湟农业 投资有限公司 汪顺福 |  | 马统邦 |  |
| 3 | 青海拉面大数据平台 | 新建 | 主要建设青海拉面产业大数据平台：一个平台、一个联盟、五个中心 | 平安区 | 2020-2022 | 3000 |  | 900 | 2020年3月 | 市河湟农业 投资有限公司 汪顺福 |  | 马统邦 |  |
| 二十、市水务集团有限责任公司（2项） |  |  |  |  |  | 63682 |  | 1382 |  |  |  |  |  |
|  | 实施项目（1项） |  |  |  |  | 1382 |  | 1382 |  |  |  |  |  |
|  | 新建（1项） |  |  |  |  | 1382 |  | 1382 |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市乐都区团结路给水管网新改建工程 | 新建 | 为解决乐都鳯山新城及大地湾区域供水，本工程起点为民小公路涵洞与祥瑞街地下综合管廊交叉处，终点为团结路与明月一街交叉口处，管道总长为4443米。 | 乐都区 | 2020 | 1382 |  | 1382 | 2020年5月 | 市水务集团 有限责任公司 霍振岳 |  | 白万奎 |  |
|  | 谋划项目（1项） |  |  |  |  | 62300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 海东市核心区杨家水厂及其配套管网工程 | 新建 | 新建占地100亩左右、日供水量10m³的杨家水厂；铺设约78公里输配水管道及其附属设施工程。 | 乐都 | 2021-2023 | 62300 |  |  |  | 市水务集团 有限责任公司 霍振岳 |  | 白万奎 |  |
| 注：表格中标★项目为省市级重点项目，标☆项目为市级重点项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |